ARC — Ambassade du Royaume de Christ Église Évangélique — La Chaux-de-Fonds, Suisse FEUILLE DE ROUTE TECHNIQUE v0.3 Plan de développement — Site Vitrine + Espace Membres

| VERSION v0.2 — Mise à jour Juin 2026 | DATE Juin 2026 | PHASES 3 phases + 2 nouvelles étapes | DOCUMENT Évolutif |
| --- | --- | --- | --- |

## 📋 Légende et Mode d'Emploi

Nouveautés v0.2 : 11 groupes de fonction (+ Communication + Support), CRM, API.Bible multilingue, réservations d'événements, prise en main à distance RustDesk, hiérarchie 5 niveaux.

☐ = À faire non commencé   |   ☑ = Terminé validé

CRITIQUE = Bloquant   |   HAUTE = Important   |   MOYENNE = Utile   |   BASSE = Optionnel

## 💰 Budget Indicatif Mensuel (services cloud)

| Service | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine arc-eglise.ch (Infomaniak) | ~15 CHF/an | = | = |  |
| Hébergement Vercel (frontend) | Gratuit | ~20 CHF/mois | = |  |
| Base de données Supabase | Gratuit | ~25 CHF/mois | = |  |
| Firebase Auth | Gratuit | Gratuit | Gratuit |  |
| Resend (emails transactionnels) | 0 CHF (gratuit) | = | = | 3 000 emails/mois gratuit |
| API.Bible (Bible multilingue) | — | 0 CHF (5k req/mois gratuit) | = | NOUVEAU ✦ |
| RustDesk (prise en main distance) | — | 0 CHF (Railway gratuit) | = | NOUVEAU ✦ |
| Jitsi Meet (appels vidéo) | — | — | 0 CHF (auto-hébergé) | NOUVEAU ✦ |
| TWINT + Stripe + PostFinance | — | — | ~350 CHF/an + % |  |
| Microsoft 365 Business Basic (1 licence admin) | ~6 CHF/mois | = | = | Boîtes partagées incluses |
| Boîtes partagées ×9 groupes (Microsoft 365) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Incluses dans M365 |
| TOTAL APPROXIMATIF | ~8 CHF/mois | ~51-71 CHF/mois | ~81-116 CHF/mois |  |

✦ Nouveaux services v0.2 : API.Bible (0 CHF, 5 000 req/mois gratuit), RustDesk (0 CHF, auto-hébergé Railway), Jitsi Meet (0 CHF, open-source). Le budget total reste inchangé.

PHASE 1 — FONDATIONS : Site Vitrine + Authentification + CMS

Priorité absolue — Permet le lancement public du site │ Durée estimée : 4–6 semaines

Objectif : Avoir un vrai site arc-eglise.ch accessible au public, avec connexion réelle, gestion des membres basique (600 utilisateurs, 250 membres, 11 groupes) et mise à jour du contenu par les équipes Média et Communication.

ÉTAPE 1.1 — Infrastructure & Domaine

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.1.1 | Acheter le domaine arc-eglise.ch Chez Infomaniak (serveurs Suisse, support francophone). Budget ~15 CHF/an. | Jaise | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.1.2 | Créer un compte Vercel vercel.com — hébergement gratuit frontend. Connecter GitHub. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.1.3 | Créer un compte Supabase PostgreSQL + Auth + Realtime. Niveau gratuit suffisant Phase 1. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.1.4 | Créer un projet Firebase Firebase Auth — email/mot de passe, Google, Apple. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.1.5 | Configurer le DNS vers Vercel Certificat SSL automatique. arc-eglise.ch → serveurs Vercel. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.1.6 | Configurer le dépôt GitHub Repository privé. Branches main (production) + dev. | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 1.2 — Site Vitrine (Pages publiques)

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.2.1 | Page Accueil — Hero + présentation église Section hero avec photo, slogan, boutons CTA. Présentation ARC. | Dév + Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.2 | Page Sermons & Replays Grille de vidéos YouTube. Filtre par série/date. Géré par Média via CMS. | Dév + Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.3 | Page Événements — agenda public Calendrier des cultes. Titre, date, heure, lieu, réservation. | Dév + Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.4 | Page Nous Trouver — contact + plan Adresse, email, réseaux sociaux, horaires. Google Maps. | Dév + Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.5 | Page Témoignages | Dév + Média | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.2.6 | Page Notre Équipe | Dév + Média | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.2.7 | Header et Footer globaux responsive | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.8 | Bouton Connexion / Inscription visible Visible sur toutes les pages publiques. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.9 | Design responsive (mobile, tablette, desktop) | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.2.10 | Logo ARC + charte graphique Couleurs #1E2464 + #8899CC. Polices Cormorant Garamond + Outfit. | Dév + Média | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.2.11 | SEO de base — meta-tags, sitemap XML | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.2.12 | Verset du jour affiché en Accueil API.Bible (Louis Segond 1910). Mode Automatique par défaut. | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 1.3 — Authentification Réelle

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.3.1 | Page Connexion / Inscription fonctionnelle Email + mot de passe, Google, Apple. Firebase Auth. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.3.2 | Système de rôles : Visiteur vs Membre Inscription = Visiteur. Accès espace membre bloqué jusqu'à validation. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.3.3 | Email de confirmation à l'inscription Lien de validation via Resend (noreply@arc-eglise.ch). | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.3.4 | Réinitialisation du mot de passe Lien valable 15 minutes. Email automatique. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.3.5 | Session persistante (rester connecté) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.3.6 | Protection des routes privées Redirection connexion si non connecté. | Développeur | CRITIQUE | À faire |

ÉTAPE 1.4 — CMS pour les groupes Média & Communication

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.4.1 | Interface "Maj info site" dans l'espace membre Accessible : Média, Communication, Pasteur, Admin. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.4.2 | Gestion Sermons — CRUD complet | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.4.3 | Gestion Événements — CRUD complet | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.4.4 | Modifier "Nous Trouver" | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.4.5 | Gestion Témoignages — CRUD | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.4.6 | Gestion Notre Équipe — CRUD + photo | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.4.7 | Upload photos et vidéos (Supabase Storage) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.4.8 | Configuration Verset du Jour — 3 modes Automatique (API.Bible) / Thématique / Manuel (tableau date+verset). | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.4.9 | Gestion des droits CMS Rôles autorisés : Média, Communication, Pasteur, Admin. | Développeur | CRITIQUE | À faire |

ÉTAPE 1.5 — Gestion Visiteurs → Membres (11 groupes de fonction)

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.5.1 | Tableau de bord Administration Stats : membres (250), visiteurs (350), activité récente. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.5.2 | Liste des visiteurs inscrits | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.5.3 | Système Visiteur → Membre (promotion) Pasteur/Admin : Promouvoir avec groupe / Maintenir / Supprimer. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.5.4 | Attribution des groupes de fonction (11 groupes) Pasteur, Chorale, Média, Social, Sanitaire, Écodim, Femmes, Jeunesse, Suivi d'âmes, Communication, Support. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.5.5 | Email de bienvenue au nouveau membre Via Resend (noreply@arc-eglise.ch). | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 1.6 — Tests et Mise en Production

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Fondations | 1.7 | Email (Microsoft 365 + Resend) | 9 | 0 | 0% |
| ☐ | 1.6.1 | Tests fonctionnels — inscription, connexion | Jaise + Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.6.2 | Tests CMS complets | Groupe Média | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.6.3 | Tests sur mobile (iPhone + Android) | Jaise + Média | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.6.4 | Vérification SEO — Google Search Console | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.6.5 | Mise en ligne officielle — arc-eglise.ch | Jaise + Dév | CRITIQUE | À faire |

ÉTAPE 1.7 — Configuration Email (Microsoft 365 + Resend) ①

Mise en place de la solution email complète : boîtes partagées Microsoft 365 pour les 9 groupes + Resend pour les emails automatiques du site. Cf. Guide Email v1.0 et Section 13 du Cahier des Charges v3.4.

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1.7.1 | Créer le compte Microsoft 365 Business Basic (~6 CHF/mois) Sur microsoft.com/microsoft-365/business — utiliser eglises.arc@gmail.com | Jaise | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.2 | Déclarer et vérifier le domaine arc-eglise.ch dans l’admin Microsoft 365 Paramètres → Domaines → Ajouter un domaine | Jaise | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.3 | Configurer les enregistrements DNS (MX, SPF, DKIM) chez Infomaniak Infomaniak → Domaines → arc-eglise.ch → DNS. La vérification prend 15–60 min. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.4 | Créer les 9 boîtes partagées de groupe (gratuites avec M365) Admin M365 → Groupes → Boîtes aux lettres partagées | Jaise | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.5 | Ajouter les membres autorisés à chaque boîte partagée Chaque groupe accède à sa boîte via Outlook Web (outlook.office.com) | Jaise | HAUTE | À faire |
| ☐ | 1.7.6 | Créer un compte Resend (gratuit) et ajouter arc-eglise.ch resend.com → Domains → Add Domain | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.7 | Ajouter les enregistrements SPF/DKIM Resend chez Infomaniak Infomaniak DNS + valider chez Resend (bouton Verify) | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.8 | Intégrer l’API Resend dans NestJS (clé API + variables d’environnement) RESEND_API_KEY dans .env Railway/Infomaniak. Module NestJS @nestjs-modules/mailer | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 1.7.9 | Tester les 8 types d’emails automatiques du site (confirmation, reset, bienvenue...) Tests bout-en-bout : inscription → email reçu → lien validé → compte actif | Dév + Jaise | HAUTE | À faire |

PHASE 2 — ESPACE MEMBRE : Fonctionnalités Membres & Messagerie

Après validation de la Phase 1 │ Durée estimée : 6–8 semaines

Objectif : Ouvrir l'espace membre aux 250 membres validés. Messagerie, agenda, présences, prière, Bible multilingue, CRM (Communication + Pasteur), Helpdesk Support.

ÉTAPE 2.1 — Interface Espace Membre

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.1.1 | Page d'accueil espace membre Verset du jour, compte à rebours culte, stats (600 utilisateurs, 250 membres), activité récente. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 2.1.2 | Navigation sidebar (11 sections) Accueil, Messagerie, Agenda, Streaming, Prière & Bible, Contacts, Présences, Activités, Dons, Administration. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 2.1.3 | Profil utilisateur | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.1.4 | Système de notifications in-app | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.1.5 | Panneau droit (membres en ligne, events, actions) | Développeur | MOYENNE | À faire |

ÉTAPE 2.2 — Messagerie Temps Réel

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.2.1 | Canaux de groupe (Supabase Realtime) Un canal par groupe de fonction. Temps réel. Historique. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 2.2.2 | Messages directs (DM) entre membres | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 2.2.3 | Accusés de réception D/R | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.2.4 | Statuts de présence (en ligne, absent, NPD) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.2.5 | Réactions emoji sur les messages | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.2.6 | Partage de fichiers (photos, PDF) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.2.7 | Messages vocaux | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 2.2.8 | Sondages interactifs | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.2.9 | Épinglage de messages | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 2.2.10 | Notifications push (Firebase FCM) | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 2.3 — Agenda, Présences & Réservations d'Événements

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.3.1 | Calendrier membre — vue mensuelle | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.3.2 | Détail événement + export iCal | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.3.3 | Réservation de salle (Salles ARC) Formulaire, validation Pasteur, notification retour. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.3.4 | Système de réservations d'événements (RSVP) Flux : Connexion requise → Formulaire → Paiement (si payant) → Confirmation n° ARC-2026-XXXX + email. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.3.5 | Tableau de présences partagé | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.3.6 | Déclarer sa présence à un événement | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 2.4 — Prière, Bible (API.Bible) & Contacts

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.4.1 | Mur de prière — partager une intention | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.4.2 | Lecteur de Bible — API.Bible multilingue FR (Louis Segond, Segond 21, BDS) + EN (KJV) + PT (Almeida) + Lingala + Swahili + 900+ langues. Surlignage, notes, partage. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.4.3 | Notes bibliques personnelles | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 2.4.4 | Plan de lecture collectif (église) + personnel | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 2.4.5 | Annuaire des membres (Contacts) — 250 membres Filtres par groupe (11 groupes). Recherche. Fiche contact. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.4.6 | Doléances — signalement interne | Développeur | MOYENNE | À faire |

ÉTAPE 2.5 — CRM (Communication & Pasteur) ✦ NOUVEAU  —  Étape 2.5 — Accès CRM pour Communication + Pasteur uniquement

Accès CRM : Communication (plein CRUD) · Pasteur (plein CRUD) · Support (lecture seule). Aucun autre groupe n'a accès au CRM. Via noreply@arc-eglise.ch (Resend, 3 000 emails gratuits/mois).

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.5.1 | Module CRM — tableau de bord (Contacts, Leads, Campagnes) Accès : Communication (plein) + Pasteur (plein) + Support (lecture seule). Zéro accès CRM pour les autres groupes. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.5.2 | Gestion des contacts CRM (CRUD) Membres, Visiteurs, Prospects. Score d'engagement. Fiche complète. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.5.3 | Pipeline Opportunités — Kanban 4 colonnes Nouveau → Qualifié → En cours → Converti (Membre). | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.5.4 | Campagnes emails automatiques (Resend) Bienvenue, rappels culte, relances événements. Via noreply@arc-eglise.ch. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.5.5 | Export RGPD / nLPD Suisse (CSV) Conforme loi nLPD suisse. Export sur demande. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.5.6 | Bouton "Gestion CRM" visible dans l'interface Visible uniquement pour : Communication, Pasteur, Support. | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 2.6 — Groupe Support & Prise en Main à Distance ✦ NOUVEAU

Groupe Support géré EXCLUSIVEMENT par l'Admin (Jaise). Le Pasteur n'a aucun accès au groupe Support. Prise en main à distance : réservée Support uniquement, validation obligatoire de l'utilisateur (popup), timer + bouton "Mettre fin".

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 2.6.1 | Groupe Support — Helpdesk & Tickets Tableau de bord tickets. Catégories : Technique, Accès, App mobile. Escalade vers Admin. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.6.2 | Prise en main à distance — RustDesk (auto-hébergé) RustDesk sur Railway (coût zéro). Réservé exclusivement au groupe Support. L'utilisateur DOIT valider la session (popup). Timer + bouton "Mettre fin". | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 2.6.3 | Gestion du groupe Support par Admin uniquement Jaise (Admin) : créer/nommer/bloquer/supprimer membres Support. Pasteur n'a aucun accès au Support. | Développeur | CRITIQUE | À faire |
| ☐ | 2.6.4 | Base de connaissances interne (Support) Documentation interne. FAQ technique. Guides utilisateurs. | Développeur | MOYENNE | À faire |

PHASE 3 — FONCTIONNALITÉS AVANCÉES : Streaming, Paiements, Mobile

Après validation de la Phase 2 │ Durée estimée : 6–10 semaines

ÉTAPE 3.1 — Streaming et Live

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3.1.1 | Intégration YouTube Live automatique | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.1.2 | Intégration Facebook Live | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.1.3 | Interface lancement live (groupe Média) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.1.4 | Multi-streaming via Restream.io YouTube + Facebook simultanément. | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 3.1.5 | Replays automatiques après le live | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.1.6 | Chat en direct pendant le live | Développeur | MOYENNE | À faire |

ÉTAPE 3.2 — Dons & Paiements Sécurisés (+ Événements payants)

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3.2.1 | Intégration Stripe (Visa, Mastercard, Apple/Google Pay) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.2.2 | Intégration TWINT (Suisse) ~199 CHF/an. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.2.3 | Intégration PostFinance ~149 CHF/an. | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 3.2.4 | Reçu fiscal PDF automatique par email (Resend) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.2.5 | Dons récurrents (Stripe Subscriptions) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.2.6 | Tableau de bord dons pour l'Admin Total mensuel, historique, export CSV comptabilité. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.2.7 | Paiements pour réservations d'événements TWINT + Stripe pour événements payants (ex: Soirée Gospel CHF 25). | Développeur | HAUTE | À faire |

ÉTAPE 3.3 — Appels Vidéo (Jitsi Meet) & Tableau Blanc

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3.3.1 | Appels vidéo groupe (Jitsi Meet auto-hébergé) Alternative gratuite à Agora.io. Multi-participants. | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.3.2 | Contrôles appel vidéo (Micro, Camera, Écran, Attente) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.3.3 | Tableau blanc collaboratif | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 3.3.4 | Enregistrement des réunions | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 3.3.5 | Transcription automatique (Whisper API) | Développeur | MOYENNE | À faire |

ÉTAPE 3.4 — Application Mobile PWA

| ☐ | ID | Tâche / Description | Responsable | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3.4.1 | Optimisation mobile — bottom tabs navigation | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.4.2 | Installation écran d'accueil (PWA) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.4.3 | Notifications push mobile (Firebase FCM) | Développeur | HAUTE | À faire |
| ☐ | 3.4.4 | Mode hors connexion basique | Développeur | MOYENNE | À faire |
| ☐ | 3.4.5 | Upload photos depuis galerie mobile | Développeur | HAUTE | À faire |

RÉCAPITULATIF — Tableau de Bord Global v0.3

| Phase | Étape | Description | Tâches | Terminées | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Fondations | 1.1 | Infrastructure & Domaine | 6 | 0 | 0% |
| Phase 1 — Fondations | 1.2 | Site Vitrine (Pages publiques) | 12 | 0 | 0% |
| Phase 1 — Fondations | 1.3 | Authentification Réelle | 6 | 0 | 0% |
| Phase 1 — Fondations | 1.4 | CMS — Groupe Média & Communication | 9 | 0 | 0% |
| Phase 1 — Fondations | 1.5 | Gestion Visiteurs → Membres (11 groupes) | 5 | 0 | 0% |
| Phase 1 — Fondations | 1.6 | Tests et Mise en Production | 5 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.1 | Interface Espace Membre | 5 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.2 | Messagerie Temps Réel | 10 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.3 | Agenda, Présences & Réservations | 6 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.4 | Prière, Bible (API.Bible) & Contacts | 6 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.5 | CRM — Communication & Pasteur ✦ | 6 | 0 | 0% |
| Phase 2 — Espace Membre | 2.6 | Groupe Support & Prise en main ✦ | 4 | 0 | 0% |
| Phase 3 — Avancée | 3.1 | Streaming et Live | 6 | 0 | 0% |
| Phase 3 — Avancée | 3.2 | Dons & Paiements (+ réservations) | 7 | 0 | 0% |
| Phase 3 — Avancée | 3.3 | Appels Vidéo (Jitsi) & Tableau Blanc | 5 | 0 | 0% |
| Phase 3 — Avancée | 3.4 | Application Mobile PWA | 5 | 0 | 0% |
| TOTAL |  |  | 112 | 0 | 0% |

✦ Version 0.2 — Juin 2026 : +11 tâches (vs v0.1 : 92 tâches). Ajouts : Étape 2.5 CRM (6 tâches), Étape 2.6 Support (4 tâches), Réservations événements (1 tâche), Bible API.Bible, Jitsi Meet. Total : 103 tâches.

❆ Version 0.3 — Juin 2026 : +9 tâches email (vs v0.2 : 103 tâches). Ajout Étape 1.7 : Configuration Email Microsoft 365 + Resend (9 tâches). Budget email : ~7.5 CHF/mois. Total : 112 tâches.

Comment progresser avec Claude ? - Complétez les tâches dans l'ordre : Phase 1 → Phase 2 → Phase 3. - Cochez chaque tâche quand elle est terminée et mise à jour dans ce document. - Pour chaque étape : "On attaque l'étape X.Y" — Claude vous guide pas à pas. - Si une étape bloque, signalez-la — on trouve une solution ensemble. contact@arc-eglise.ch ¦ arc-eglise.ch ¦ +41 78 660 16 21